ACADESYS

PLAN MAESTRO
DE QA Y ESTABILIZACIÓN

Una academia preuniversitaria: sencilla para el alumno, clara para el administrador y consistente de punta a punta.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Basado en el plan de correcciones, los informes de backend y frontend, el volcado de código, el diagrama entidad-relación y las capturas de riesgos/BD compartidas.

Versión 1.0  |  21 de octubre de 2026

Documento de trabajo para priorizar cambios, ejecutar pruebas manuales y declarar cuándo AcadeSys está listo para demostración o para uso real.

DECISIÓN CENTRAL No rehacer masivamente el backend. Primero configurar el correo, probar los flujos reales de frontend + backend + BD con cuentas de QA y corregir solo fallos reproducibles. Mantener los datos reales protegidos.

# 0. Cómo leer este plan

Este documento convierte los hallazgos de los archivos aportados en una secuencia de trabajo verificable. Las etiquetas de estado son deliberadamente conservadoras: una prueba automatizada aprobada demuestra el comportamiento que esa prueba cubre, pero no demuestra que el navegador, el servicio desplegado, el correo y la base de datos real funcionen juntos.

| Etiqueta | Significado en este documento |
| --- | --- |
| Reportado como aprobado | El informe entregado declara que la comprobación pasó. No se volvió a ejecutar aquí. |
| Pendiente manual | El informe indica expresamente que falta probarlo con navegador, sesión autenticada o integración real. |
| Por confirmar en la BD viva | El diagrama/captura permite orientarse, pero no prueba la definición actual de columnas, claves, índices o constraints. |
| Propuesta | Acción recomendada en este plan; debe implementarse solo después de validar el contrato y el impacto. |
| Bloqueante de demo | Impide demostrar con honestidad un flujo que se pretende presentar como funcional. |
| Bloqueante de producción | No debe exponerse a usuarios reales hasta corregirse y verificarse. |

## Fuentes analizadas

Plan_de_Correcciones_AcadeSys.docx: prioridades de FotoUrl, correo, duplicados, integridad, seguridad HTTP, horarios, pruebas de escritura y contratos API.

BACKEND(5).md y Texto pegado(7).txt: reporte de backend, mapa de rutas, controles de notas/actas, matrículas, pagos, horarios, usuarios y observaciones de BD.

FRONTEND(5).md: informe de frontend, cambios enumerados por pantalla, pruebas de contrato y matriz manual M1-M10 pendiente.

diagrama(1).pdf, páginas 1-4, y captura de DBeaver: tablas del dominio académico, relaciones visuales y listado de objetos MySQL actualmente accesible en esa conexión.

Capturas de riesgos: GOOGLE_SCRIPT_URL ausente; 5 correos y 3 DNI duplicados históricos; falta de UNIQUE para Evaluacion; recomendación de configurar correo y probar la integración antes de seguir refactorizando.

LÍMITE DE LA REVISIÓN Se revisó el contenido exportado que compartiste; no se ejecutaron tus proyectos ni se abrió una sesión autenticada contra Aiven/Render. Por tanto, este plan no declara que las funciones estén verificadas en producción.

# 1. Resumen ejecutivo

AcadeSys ya tiene una arquitectura reconocible para una academia preuniversitaria: vitrina pública de ciclos, matrícula, acceso del alumno, notas/actas, horarios, asistencia, materiales, comunicados, pagos y gestión administrativa. Los reportes describen validaciones relevantes y suites automatizadas aprobadas. El principal trabajo inmediato ya no es añadir muchos módulos; es demostrar que las pantallas visibles corresponden a funciones reales, que los datos persisten y que cada rol solo puede ver/hacer lo que le corresponde.

| Hallazgo | Estado según los archivos | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | Backend: 65/65 reportadas. Frontend: 28 pruebas reportadas; build pasa. | Conservar la suite y completar QA autenticado manual/E2E. |
| Correo de matrícula y recuperación | GOOGLE_SCRIPT_URL no está definida en el entorno reportado; los flujos pueden quedar sin correo y devolver 502 en recuperación/reinscripción. | Prioridad P0 si se muestra registro, reinscripción o reset como funcional. |
| Datos históricos duplicados | Reporte: 5 correos y 3 DNI duplicados; el backend bloquea duplicados nuevos. | Auditar y limpiar solo tras backup, identificación de registros y aprobación. |
| Notas decimales vs enteros | El backend reporta Calificacion INT y rechazo de decimales; el informe frontend describe entrada decimal. | Resolver contrato antes de demo: UI debe coincidir con la API y el esquema. |
| Prueba integrada real | No se reporta una prueba autenticada de extremo a extremo contra la BD desplegada. | Crear entorno y cuentas de QA; probar los caminos completos sin datos reales. |
| Integridad BD | No hay UNIQUE reportado para Evaluacion; falta confirmar constraints e índices de la BD viva. | Inspeccionar SHOW CREATE TABLE/SHOW INDEX y diseñar migración en staging. |
| UX/recorte de opciones | Existe mucho módulo; algunos elementos pueden no tener soporte completo o no ser claros. | Menú mínimo por rol; cada opción debe llevar a una tarea completa y comprensible. |
| Estado de entrega en Git | El informe backend dice cambios publicados; el informe frontend indica cambios locales sin commit/push. | Confirmar el estado real de ambos repositorios antes de preparar la demo. |

VEREDICTO PROVISIONAL “Listo con observaciones” significa que el código tiene avances, no que se haya aprobado el sistema completo. AcadeSys pasa a “apto para demo” cuando los flujos que se van a mostrar se prueben en navegador con roles reales de QA y datos persistentes.

# 2. Reglas de alcance: qué corregir y qué no

## 2.1. Reglas de trabajo

No realizar otra refactorización masiva antes de cerrar la integración manual y registrar fallos reproducibles.

No tocar la BD publicada para probar altas, bajas, duplicados, cierres, pagos o concurrencia. Las escrituras de QA se hacen en una BD/entorno aislado.

No aplicar POST_DEMO_UNIQUE_FK.sql ni otra migración de integridad hasta revisar duplicados, respaldar y probar la migración en staging.

No confiar en validaciones del frontend como seguridad: el backend debe repetir validaciones críticas y comprobar rol, academia, relación y estado.

No inventar datos de catálogo, precios, vacantes, horarios, cursos ni calificaciones en producción. La interfaz debe mostrar lo que entrega la BD/servidor.

No borrar roles, tablas ni perfiles sin verificar usuarios asociados, foreign keys, menús y funcionalidades que dependan de ellos.

No cambiar a la vez la escala de notas, los estados de matrícula/pago y el modelo de BD; cada cambio exige contrato, migración y pruebas de regresión.

## 2.2. No priorizar antes de la demo

Migración total a TypeScript, reemplazo de bcrypt, versión /api/v1, caché compleja, miniaturas, refactor de routes/services, optimización N+1 sin mediciones y cambios grandes de navegación. Se pueden registrar como backlog futuro, pero no deben competir con el correo, el QA de flujos centrales, la autorización, las incoherencias de validación y la persistencia.

# 3. Producto mínimo claro para una academia preuniversitaria

La experiencia debe contar una historia sencilla: una persona descubre la academia, entiende qué ciclo ofrece, se matricula, recibe instrucciones de acceso y luego encuentra su vida académica en un panel. El administrador publica ciclos, organiza clases y mantiene los registros sin depender de ajustes manuales en la BD.

| Área | Debe quedar claro para el usuario | No debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| Landing pública | Qué academia es, universidades objetivo, ciclos disponibles, cursos/beneficios verificables, precio y fechas tomados de servidor, y qué paso sigue. | Precios inventados, botones que no actúan, vacantes desactualizadas o formularios duplicados. |
| Matrícula | Qué ciclo eligió, requisitos, importe, estado de la operación y cómo recibirá sus accesos. | Confirmar “pago realizado” cuando el pago es simulado o está Pendiente; duplicar matrícula al reintentar. |
| Panel de alumno | Ciclo vigente, horarios si existen, notas, promedio, comunicados, materiales y estado de pagos, con vacíos explicados. | Mostrar cero como promedio cuando no hay notas, información de otro usuario o datos desactualizados. |
| Gestión del administrador | Acciones concretas para administrar ciclos, cursos, aulas/asignaciones, usuarios, evaluaciones, asistencia, materiales, comunicados y pagos. | Opciones de menú sin pantalla/API real, acceso a registros de otra academia o eliminación destructiva de datos ligados. |
| Docente | Las funciones docentes que de verdad se hayan acordado y permitido: consultar su ámbito académico, registrar lo autorizado y publicar comunicados si corresponde. | Ver controles de administrador o modificar actas cerradas. |
| Tutor / IA | Solo se mantiene como opción visible si el producto lo incluye realmente y el rol tiene sentido operativo. | Conservar etiquetas heredadas de colegio/padres si no forman parte de la academia preuniversitaria. |
| Errores y estados | Mensajes accionables: qué falló, si se guardó o no, qué puede hacer y si debe reintentar. | Alertas técnicas crudas, spinner infinito, éxito falso o perder formularios por una caída de red. |

## 3.1. Política para “datos ficticios”

No es posible asegurar que un nombre o identidad sea real solo por su formato. Sí se puede evitar que el sistema acepte basura evidente o invente información: validar DNI peruano de 8 dígitos y unicidad, correo normalizado y único, campos obligatorios, límites numéricos y fechas reales; ofrecer listas desde la BD para ciclos/cursos/roles; calcular precios y escalas en el servidor; y registrar auditoría en cambios sensibles. La verificación oficial de identidad requeriría una fuente externa, que no consta en los archivos analizados.

DATOS DE QA Usar nombres, correos, DNI y matrículas sintéticas en una base de pruebas separada y marcarlos como DEMO/QA. No inventar registros dentro de la BD de alumnos reales para que la pantalla “se vea llena”. El catálogo público debe contener solo información validada por la academia.

## 3.2. Regla para menú mínimo

Cada ítem visible debe tener: rol habilitado, ruta visible, endpoint real, estado de carga/error/vacío y caso de prueba aprobado.

Si una función está temporalmente fuera de servicio, ocultarla del menú de usuario final o mostrarla como “No disponible” con explicación; nunca dejar un botón aparentemente activo que no haga nada.

Auditar las opciones del perfil “Padre” y categorías escolares heredadas. No borrarlas sin revisar relaciones; primero decidir si se eliminan del producto, se ocultan o se transforman a roles preuniversitarios.

# 4. Priorización propuesta

| Prioridad | Resultado buscado | Tareas | Criterio para cerrar |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 - antes de demo | Los caminos que se van a mostrar funcionan de punta a punta. | Configurar/verificar correo; confirmar frontend/API/BD; probar login y roles; matrícula en modo demo; notas/actas; horarios; mensajes de error y recargas. | Todos los escenarios críticos de la demo pasan en navegador y las operaciones se ven al recargar; no se presentan funciones simuladas como reales. |
| P1 - antes de uso real | Datos protegidos, reglas críticas y restricciones duraderas. | Duplicados históricos; constraints/índices/FK; conflicto docente/aula; validación de estados/ciclo; rate limit; headers; auditoría y entorno de pruebas. | Migraciones probadas en staging, sin duplicados activos incompatibles y con pruebas de autorización y persistencia. |
| P2 - facilidad de uso | Interfaz consistente, simple y accesible. | Menú por rol; landing más clara; formularios guiados; estados vacíos; responsive; contraste/teclado; advertencias frontend. | Alumno y administrador completan tareas frecuentes sin ayuda; todos los botones visibles tienen acción real. |
| P3 - estabilización | Mantenibilidad y escalado medido. | Baseline SQL; migraciones versionadas; contrato API; CI; observabilidad; medición de consultas; posible code splitting. | Instalación reproducible, contratos documentados y cambios con regresión automatizada. |
| P4 - evolución | Funciones posteriores, no bloqueantes. | TypeScript gradual, caché, versionado, thumbnails, nuevas funciones de auditoría/reapertura autorizada. | Hay necesidad funcional/medición que justifique el coste y el cambio no rompe contratos existentes. |

# 5. Fase 0 - Preparar una prueba segura

Antes de corregir código, crear una línea base para que el equipo sepa qué versión está probando y pueda reproducir cualquier error.

| Paso | Acción | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Confirmar repositorios, rama, commits y cambios sin publicar con git status, git log y git diff. | Hash probado de frontend y backend; listado de cambios locales. Resolver la diferencia de estado Git observada en los informes. |
| 0.2 | Definir DEV/STAGING y separar variables de entorno. No copiar credenciales a documentos, capturas ni Git. | Frontend apunta al backend de QA; backend apunta a BD de QA; .env fuera del repositorio. |
| 0.3 | Crear cuentas y datos de prueba por rol: Admin, Docente y Alumno; Tutor solo si se conserva como rol real. | Matriz de cuentas no productivas, ciclo de QA, cursos, aulas, usuarios, evaluaciones y materiales identificables. |
| 0.4 | Respaldar el esquema y datos de staging; documentar restauración antes de probar escrituras. | Backup validado y pasos de rollback; nadie prueba DELETE/checkout contra datos reales. |
| 0.5 | Congelar casos que serán demo. | Lista de 5-8 flujos que se mostrarán, su resultado esperado y responsable de dar visto bueno. |

## 5.1. Inspección de BD en solo lectura

La captura de DBeaver muestra tablas académicas y administrativas como Academia, Ciclo, Curso, Matricula, Evaluacion, HorarioCurso, Usuario y PagosMensualidad. El ERD ilustra las relaciones principales; ninguna de las dos capturas confirma por sí sola los índices, FK o UNIQUE vigentes en la BD actual.

-- Consultas de inspección (solo lectura) SHOW CREATE TABLE Usuario; SHOW CREATE TABLE Matricula; SHOW CREATE TABLE Evaluacion; SHOW CREATE TABLE HorarioCurso; SHOW INDEX FROM Usuario; SHOW INDEX FROM Evaluacion; SHOW INDEX FROM HorarioCurso;

Estas sentencias sirven para inspeccionar estructura e índices. Guardar los resultados en el expediente técnico de QA sin publicar valores personales. No ejecutar ALTER/DROP/DELETE durante esta fase.

# 6. Fase 1 - Bloqueantes de demostración (P0)

## 6.1. Correo y recuperación de acceso

| ID | Prueba/acción | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Verificar en el hosting que GOOGLE_SCRIPT_URL exista en el entorno correcto, sin copiar el valor a logs ni al repositorio. | Variable configurada como secreto; backend reinicia sin error; no se imprime el secreto. | Crítica si se mostrará matrícula/reinscripción o reset. |
| P0-02 | Realizar matrícula/reinscripción con cuenta QA y revisar la bandeja/carpeta spam del destinatario de prueba. | Correo llega con contenido y destino correctos; operación persistida; un reintento no duplica matrícula/pago. | Crítica |
| P0-03 | Solicitar recuperación de clave para cuenta QA y probar también correo inválido/servicio caído. | Respuesta comprensible; cuando falla, se informa que no se pudo completar el envío; no revelar datos ni claves. | Crítica si se muestra |
| P0-04 | Probar configuración faltante en staging, si se puede aislar. | Error controlado; sin pantalla rota ni falso mensaje de éxito; queda log útil sin secretos. | Alta |

## 6.2. Contrato de calificaciones: resolver antes de demo

INCOMPATIBILIDAD QUE DEBE CERRARSE El backend declara `Evaluacion.Calificacion` como INT y su validación `calificacionEntera` rechaza decimales; el informe de frontend, en cambio, describe entrada decimal con punto/coma hasta dos decimales. Como la API/BD constituyen el contrato persistente observado, la decisión segura para esta entrega es aceptar solo enteros en UI hasta que el equipo acuerde y migre formalmente otra escala.

Probar 0, 1, el máximo de cada escala, campo vacío, negativo, texto, NaN/Infinity y un decimal como 12.5.

La UI debe bloquear el decimal antes de enviar, explicar el rango de la universidad objetivo y conservar el valor si hay error de servidor.

No mostrar “guardado” si falla alguna escritura del lote o si la lectura posterior de reconciliación falla. El backend ya tiene manejo de 400/403/409 para casos de validación, duplicidad y acta cerrada según el reporte.

## 6.3. Flujo mínimo para demo

| ID | Recorrido | Validación de salida |
| --- | --- | --- |
| P0-05 | Landing → consultar ciclos públicos → abrir detalle → seleccionar ciclo. | Todos los datos mostrados provienen del backend; ciclo cerrado/lleno/no disponible impide continuar. |
| P0-06 | Registro/login → alumno autenticado → recargar F5 → cerrar sesión y entrar como otra cuenta. | Sesión coherente; no se cruzan datos del alumno anterior; contraseñas se envían exactamente sin recorte. |
| P0-07 | Alumno consulta expediente y notas. | Ciclo, notas, promedio, ranking y comunicados corresponden a la cuenta; vacío no equivale a promedio 0. |
| P0-08 | Administrador crea/edita una entidad QA y vuelve a abrir la pantalla. | El dato persiste en BD/endpoint y se lee al recargar; doble clic no duplica. |
| P0-09 | Crear nota → cerrar acta → volver a consultar → intentar editar. | Nota continúa visible, promedio/ranking no cambian incorrectamente y el intento de edición es rechazado. |
| P0-10 | Crear horario válido → intentar solaparlo → editar el horario propio. | Solapamiento devuelve error legible; editar el mismo horario no se detecta falsamente a sí mismo. |

# 7. Fase 2 - QA integral por módulo

Cada caso se ejecuta en staging con navegador real y sesión por rol. Debe guardarse: ID de caso, fecha, navegador, entorno, cuenta/rol de QA, pasos, resultado esperado, resultado real, captura, request ID o endpoint relevante y severidad. En capturas se deben ocultar DNI, correos, JWT y cualquier secreto.

## 7.1. Acceso, sesión y roles

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Login con credencial válida; salir; volver a entrar. | Login único; rol proveniente de BD; cerrar sesión invalida el estado local y las vistas privadas. | P0 |
| QA-02 | Login inválido, correo mal formado y clave con espacios iniciales/finales intencionales. | Mensaje general que no enumera si la cuenta existe; clave se conserva tal cual; no hay bypass por recorte. | P1 |
| QA-03 | Entrar como Alumno e intentar URL/endpoints de Admin/Notas de gestión por navegación directa y API. | 403/401 donde corresponda; frontend ocultar acción no autorizada y backend denegarla igualmente. | P0 |
| QA-04 | Docente y Tutor prueban Gestión Académica, perfiles/usuarios y menú. | Solo lectura/escritura de su rol definido; no aparecen controles de admin donde no correspondan. | P0 |
| QA-05 | Cambiar de cuenta sin cerrar todas las pestañas y recargar. | Caché/expediente/IA se aíslan por sesión; no hay flashes de datos del usuario anterior. | P0 |
| QA-06 | Intentar desactivar/eliminar/cambiar el rol de la propia cuenta admin. | UI y API protegen contra perder el último acceso administrativo. | P1 |

## 7.2. Landing, ciclos y matrícula

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-07 | Ver ciclos públicos, detalle, curso, precio, fechas, capacidad/estado. | No hay precio/cupo ficticio; campos vacíos se indican honestamente; se bloquea ciclo inactivo/finalizado. | P0 |
| QA-08 | Registrarse con DNI inválido, correo duplicado, DNI duplicado y datos mínimos incompletos. | Validación cercana al campo; servidor rechaza también; 409 se traduce a mensaje claro, sin crear fila extra. | P0 |
| QA-09 | Checkout con precio manipulado desde navegador. | El backend persiste el precio real de `Ciclo.Precio`; ignora importe de cliente. | P0 |
| QA-10 | Checkout demo, recarga, reintento/doble clic y consulta de pago. | Pago queda como Pendiente/mode demo si no hay pasarela; nunca mostrar como pago real; sin duplicar matrícula. | P0 |
| QA-11 | Intentar matricular al mismo alumno dos veces en el mismo ciclo o en ciclo cerrado/lleno. | Respuesta clara y consistente; ninguna fila duplicada; capacidad/estado comprobados en servidor. | P0 |
| QA-12 | Correo de alta/reinscripción y cambio de correo. | Confirmación solo cuando envío confirmado; si falla, comunicarlo sin simular éxito ni registrar segunda matrícula. | P0 |

## 7.3. Ciclos, cursos, aulas, docentes y horarios

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-13 | Crear/editar ciclo con campos permitidos, fechas imposibles, capacidad inválida y nombre duplicado. | Solo persiste lo soportado; fecha inválida devuelve 400; valores fuera de rango se bloquean; conflicto devuelve 409. | P1 |
| QA-14 | Asignar curso no asociado a ciclo o curso inactivo. | Backend rechaza curso fuera de `CicloCurso`; interfaz explica qué relación falta. | P1 |
| QA-15 | Crear horario con día/hora inválidos, inicio posterior al fin o fuera de academia. | 400 con mensaje legible; ningún registro parcial. | P1 |
| QA-16 | Crear dos horarios que se solapan; repetir con mismo docente y con misma aula en horarios distintos. | Se rechaza cualquier conflicto prohibido; comprobar separadamente ciclo, docente y aula, no asumir que validar uno valida los otros. | P1 |
| QA-17 | Editar un horario existente sin cambiar el intervalo. | No detecta su propio IdHorario como solapamiento; actualiza fecha/campos correctamente. | P1 |
| QA-18 | Abrir Aulas, crear/editar y cambiar de pestaña con conexión lenta. | CRUD solo visible a Admin; errores de red no vacían o corrompen selección; persistencia al recargar. | P1 |

# 8. QA integral por módulo (continuación)

## 8.1. Notas, actas, promedio y ranking

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-19 | Registrar 0, máximo permitido, vacío, negativo, decimal y excedido. | Solo enteros dentro de escala definida por universidad; 0 cuenta como nota real; vacío no se transforma a 0. | P0 |
| QA-20 | Enviar el mismo POST dos veces y duplicar una nota dentro del mismo lote. | Primer registro permitido si válido; duplicado 409; lote duplicado no inserta parcialmente. | P0 |
| QA-21 | Cerrar acta y consultar lectura, promedio, ranking y dashboard. | EstadoRegistro 2 sigue visible/contabilizado; queda no editable; auditoría de cierre creada. | P0 |
| QA-22 | Filtrar/buscar alumno en ranking y revisar puesto/empates. | Puesto se calcula en la lista completa antes de filtrar; filtro no cambia el ranking real. | P1 |
| QA-23 | Intentar leer historial de otro alumno cambiando ID y forzar endpoint por URL. | Backend comprueba identidad/rol y alcance de academia; no basta con ocultar el enlace. | P0 |
| QA-24 | Simular que una escritura del lote falle o que la lectura posterior dé error. | No se anuncia guardado completo; no se recarga una vista obsoleta; mensaje indica qué quedó confirmado. | P1 |

## 8.2. Asistencia, pagos, materiales y comunicados

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-25 | Registrar asistencia con fecha de hoy, vacía, futura y con matrículas repetidas. | Fecha local coherente; futuras bloqueadas; una matrícula por lote; todos los inserts en transacción o ninguno. | P1 |
| QA-26 | Actualizar pago Pagado/Moroso y recargar; intentar confirmar inscripción pendiente. | Estado y monto cuadran con BD; inscripción Pendiente no se marca cobrada manualmente; estados simulados son explícitos. | P0 |
| QA-27 | Subir PDF válido, archivo renombrado .pdf no válido, vacío, >10 MB y provocar 413. | Se valida cabecera `%PDF-`; errores JSON/HTML se explican; no quedan archivos huérfanos; descargas persisten. | P1 |
| QA-28 | Borrar/consultar material de otra academia o ciclo. | Backend limita por academia; material ajeno responde no encontrado/no autorizado; no expone URL privada indebidamente. | P1 |
| QA-29 | Publicar comunicado, doble clic, leer como alumno y recargar. | Una publicación; lectura persistente; campana solo marca pendientes reales; rol correcto. | P1 |
| QA-30 | Cambiar rápido el ciclo/filtro mientras cargan notas, asistencia, materiales o morosidad. | La última selección gana; resultados retrasados no sobrescriben la pantalla activa. | P1 |

## 8.3. Usuario, perfil, IA y contenido

| ID | Pasos | Esperado / criterio de aprobación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-31 | Editar nombres con tildes, guion/apóstrofo, apellido materno opcional y correo válido no Gmail. | La validación no rechaza datos legítimos; apellido opcional se preserva; email único normalizado. | P1 |
| QA-32 | Cambiar foto, recargar, entrar de nuevo y eliminarla si la función se ofrece. | FotoUrl/almacenamiento confirmados; si la operación no tiene ruta persistente, no mostrar botón funcional. | P1 si se muestra |
| QA-33 | Usar Tutor IA con pregunta, fallo de proveedor y cuenta sin expediente/notas. | Contexto viene del servidor; fallo se comunica; la IA no inventa notas, matrícula, pagos ni respuestas como si fueran datos del expediente. | P1 |
| QA-34 | Revisar landing y dashboard con datos vacíos reales de QA. | Se explica “Aún no tienes notas/materiales/comunicados”; no hay cifras inventadas ni errores visuales. | P1 |
| QA-35 | Probar modales con Tab/Shift+Tab, Enter, Escape, foco y móvil. | Foco visible y contenido accesible; Escape actúa cuando corresponde; no se pierde el formulario accidentalmente. | P2 |
| QA-36 | Desconectar y reconectar red durante un formulario. | No se afirma que se guardó sin respuesta del servidor; formulario se conserva y explica cómo reintentar. | P1 |

# 9. Controles de datos y esquema MySQL

## 9.1. Auditoría de duplicados (solo lectura)

El reporte de backend señala 5 correos duplicados y 3 DNI duplicados en la BD viva. Repetir la auditoría en un entorno autorizado para verificar que el número siga siendo el mismo. Las consultas siguientes no modifican filas; guardar únicamente conteos y casos anonimizados en el informe.

SELECT LOWER(TRIM(CorreoElectronico)) AS correo_normalizado, COUNT(*) AS cantidad FROM Usuario WHERE CorreoElectronico IS NOT NULL AND TRIM(CorreoElectronico) <> '' GROUP BY LOWER(TRIM(CorreoElectronico)) HAVING COUNT(*) > 1; SELECT TRIM(DNI) AS dni_normalizado, COUNT(*) AS cantidad FROM Usuario WHERE DNI IS NOT NULL AND TRIM(DNI) <> '' GROUP BY TRIM(DNI) HAVING COUNT(*) > 1;

## 9.2. Cómo limpiar sin romper relaciones

1. Ejecutar las consultas en modo solo lectura y guardar el resultado de forma protegida; no compartir correos ni DNI completos en el chat o en capturas.

2. Revisar cada grupo con responsable autorizado: decidir cuál registro representa a la persona, qué matrículas/evaluaciones/pagos/comunicados dependen de él y si se puede corregir el identificador sin perder historial.

3. Hacer backup y probar la limpieza en staging. Registrar filas afectadas, resultado de consultas y método de reversión.

4. Aplicar cambios aprobados en ventana de mantenimiento. Repetir consultas; luego probar alta nueva, edición legítima y reinscripción.

## 9.3. Constraints e integridad referencial

El backend usa transacciones y bloqueos para algunas reglas, pero las validaciones en código no reemplazan restricciones persistentes de BD. Antes de crear UNIQUE o FK, confirmar el contrato, detectar duplicados, nulos e hijos huérfanos y probar cascadas/soft delete. Un UNIQUE mal diseñado puede impedir corregir registros válidos o reactivar una fila dada de baja.

| Objeto | Regla a verificar | Precaución |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Correo/DNI normalizados únicos según estados permitidos. | Definir reutilización tras baja antes de tocar históricos. |
| Evaluacion | No repetir matrícula + periodo + tipo (confirmar dimensiones de negocio). | Definir convivencia de baja lógica (-1), cierre (2) y activa (1) antes de UNIQUE. |
| HorarioCurso / Asignacion_Aula | FK a ciclo, curso, aula/docente; prevenir intervalos en conflicto. | UNIQUE no detecta todo solapamiento; mantener control transaccional por docente/aula. |
| Matricula / PagosMensualidad | FK y estados válidos; política de matrícula duplicada por ciclo. | No eliminar filas con notas/pagos asociados sin preservar historial. |
| Comunicado_Lectura | Unicidad por comunicado/usuario si el modelo guarda solo estado actual. | Confirmar si la lectura es estado o historial de eventos. |
| Usuario_Perfiles / OpcionesMenu_Perfiles | Asignaciones activas no duplicadas y perfiles/opciones válidos. | JWT, perfil y menú deben usar la misma fuente de permisos. |

## 9.4. Migraciones y fuente de verdad

Guardar cada migración numerada/fechada, idempotencia cuando corresponda, objetivo, precondiciones, impacto estimado, verificación y rollback.

Crear `BASELINE.sql` completo solo después de estabilizar el esquema vivo; incluir tablas, columnas, índices, constraints y opciones necesarias para una instalación nueva.

Documentar cuál esquema se usa como fuente de verdad; no confiar en un `acadesys_db_init.sql` antiguo si solo crea un subconjunto de tablas. Compararlo con `SHOW CREATE TABLE` real antes de conservarlo/eliminarlo.

Mantener script de verificación separado de scripts de modificación. `verificar-esquema.js`, `verificar-indices.js` y `auditar-duplicados.js` deben poder ejecutarse sin escribir datos.

# 10. Seguridad, permisos y aislamiento por academia

La regla de seguridad fundamental es que una cuenta no pueda leer ni modificar datos fuera de su rol, su academia y su relación académica. El menú solo mejora la experiencia; la protección real tiene que estar en middleware/ruta y en las consultas del servidor.

| Rol | Debe poder | No debe poder |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Ver catálogo público y flujos de acceso permitidos. | Ver datos personales/academia interna o consultar datos de un alumno. |
| Alumno/Estudiante | Consultar su propio expediente, notas, pagos, materiales/comunicados a los que tiene acceso y Tutor IA si está habilitado. | Consultar expediente ajeno cambiando un ID, editar notas o leer endpoints administrativos. |
| Docente | Operar únicamente sobre cursos/ciclos/asignaciones bajo su ámbito; publicar/gestionar lo aprobado. | Administrar usuarios, perfiles, menús o calificaciones fuera de su ámbito si esa no es su función. |
| Administrador | Gestionar la academia a la que pertenece; crear ciclos/cursos/aulas, usuarios, evaluaciones, asistencia y operaciones aprobadas. | Acceder a otra academia por ID modificado o eliminar el único acceso admin sin mecanismo de recuperación. |
| Tutor | Mantener solo si hay una función real definida en el producto. | Tener permisos inferidos o heredados solo por el nombre del perfil. |

## 10.1. Casos mínimos de autorización

Probar cada endpoint privado sin token, con token vencido, token inválido y rol equivocado; registrar código HTTP esperado y ausencia de datos en la respuesta.

Cambiar `:id`, `idCiclo`, `idUsuario`, `idAcademia` y `idCurso` por identificadores de otra entidad/academia en staging; debe devolver 403/404 sin cambios.

Confirmar permisos en lectura Y escritura, incluyendo GET /api/notas/alumno/:id, usuarios, pagos, materiales, comunicados, menús y consultas de dashboard.

Activar/desactivar usuarios y perfiles; verificar que JWT y menú no dejen permisos antiguos vigentes tras el cambio.

## 10.2. Seguridad de aplicación a cerrar antes de producción

| Control | Plan de acción | Cómo validar |
| --- | --- | --- |
| GOOGLE_SCRIPT_URL y secretos | Configurar el secreto en hosting; rotar si se filtró; comprobar `.env`/`.env.example` y repositorio. | Búsqueda de secretos sin revelar valores; reinicio sano; correo de prueba; ningún secreto en logs. |
| Helmet / headers | Incorporar cabeceras de seguridad con configuración explícita compatible con recursos reales. | Inspeccionar headers; verificar login, assets, PDF, PWA y llamadas API. |
| Rate limiting | Limitar login, registro, reset, checkout y endpoints costosos por IP/cuenta. | Prueba de ráfaga en staging; uso normal no bloqueado; respuesta HTTP explicativa. |
| CORS | Mantener allowlist exacta de desarrollo/producción. Ajustar credenciales solo según auth real. | Orígenes válidos funcionan; origen no autorizado falla; no depender de Referer como único control. |
| Payload / archivos | Límites por endpoint; Base64 y MIME/cabecera validados; protección frente a archivo falso. | Pruebas de límite justo por debajo/encima y 413 consistente, sin archivos huérfanos. |
| Logs | No registrar contraseña, JWT, secreto de correo, DNI/correo completo o payload sensible. | Revisar logs de errores intencionales y de autenticación con datos sintéticos. |

# 11. UX, estilo visual y contenido público

## 11.1. Sistema visual coherente

No empezar cambiando colores pantalla por pantalla. Definir tokens globales y aplicarlos a todos los componentes para que los estados y acciones se reconozcan de inmediato.

| Elemento | Criterio | QA visual |
| --- | --- | --- |
| Colores | 1 color primario de marca, 1 acento y neutrales; éxito/alerta/error semánticos; contraste legible. | Texto y botones legibles en fondo claro; no comunicar estado solo por color; revisar hover/focus/disabled. |
| Tipografía | Jerarquía estable de título, subtítulo, etiqueta, texto y ayuda; tamaño legible. | No hay texto cortado, campos sin label ni fuentes demasiado pequeñas en tablas. |
| Botones | Verbo + objeto: “Crear ciclo”, “Guardar cambios”, “Publicar comunicado”; estado disabled al enviar. | Todo botón visible responde una vez; doble clic no duplica; carga y error visibles. |
| Formularios | Campos requeridos indicados; ejemplos válidos; errores junto al campo; no borrar valores tras error. | Probar Enter, Tab, Escape, límites, formato inválido y viewport móvil. |
| Tablas/listas | Búsqueda, filtro y estados; encabezados claros; acciones contextuales; confirmación para operaciones delicadas. | No se deforma en móvil; filtros no cambian ranking; paginación/vacíos entendibles. |
| Estados de pantalla | Loading, success, empty, offline, 401/403, 409, 413 y 5xx con mensajes coherentes. | Ningún spinner infinito; no hay éxito falso; la pantalla explica siguiente paso. |
| Responsive/accesibilidad | Diseño móvil, foco visible, orden de tabulación, label/aria y modales accesibles. | Probar teclado y tamaños móviles habituales; foco vuelve al control que abrió el modal. |

## 11.2. Landing que demuestre que la academia existe

1. Encabezado: nombre real de la academia, propuesta educativa preuniversitaria y CTA principal (“Ver ciclos” / “Consultar matrícula”).

2. Vitrina de ciclos desde el backend: nombre, universidad objetivo, fecha/turno/modalidad solo si existen en contrato, cursos, precio y estado real. No inventar cupos ni testimonios.

3. Detalle de ciclo con requisitos, qué incluye, pasos de matrícula, política de pago de demo y una acción siguiente clara.

4. Contenido institucional validado por el equipo: metodología, beneficios reales, preguntas frecuentes, contacto/soporte y avisos. Si aún no hay contenido aprobado, mostrar poco y verdadero.

5. Pruebas públicas: visitante puede navegar sin iniciar sesión; contenido privado requiere login; ciclo no disponible impide checkout con mensaje entendible.

## 11.3. Panel del alumno y panel del administrador

| Panel de alumno | Panel de administrador |
| --- | --- |
| Inicio con ciclo actual y un próximo paso visible. | Resumen operativo sin cifras inventadas: ciclos, matrículas, pendientes y actividad del backend. |
| Atajos solo para horarios, notas, materiales, comunicados y pagos realmente disponibles. | Menú agrupado por tareas: Académico, Alumnos/usuarios, Evaluaciones/notas, Comunicación y Finanzas. |
| Notas vacías: explicar cuándo serán publicadas. Nota cero debe verse como cero. | Cierres visibles como “Cerrada - solo lectura”; errores de capacidad/solapamiento en lenguaje no técnico. |
| Pago en modo demo: “Pendiente / pago simulado”, sin apariencia de comprobante real. | Eliminar/baja lógica con confirmación e impacto explicado cuando hay relaciones. |
| Perfil solo ofrece cambios respaldados por API. | Relaciones y validaciones visibles; no ofrecer campos que no se guardan. |

# 12. Integración frontend-backend: un solo contrato

Los informes describen normalizadores y compatibilidad para variantes como `idUsuario`, `IdUsuario` e `id_usuario`. Es razonable mantener compatibilidad mientras se corrigen pantallas, pero no conviene que cada página adivine campos por separado.

## 12.1. Acuerdos a documentar

Definir un formato oficial de respuesta para IDs, nombres, flags, fechas, cantidades, precios y colecciones; documentar si una lista viene como array o envuelta en `{ data: ... }`.

Definir contratos de request por endpoint: campos requeridos, tipos, rangos, enum de estados y códigos 400/401/403/404/409/413/5xx.

Usar `src/services/api.js` como punto único para normalizar, enviar token, traducir errores y manejar sesión; los componentes no deben recrear lógica HTTP distinta.

No usar fallback a catálogo público para esconder un error 500. El informe frontend propone fallback solo en 403/404 en casos concretos: verificar que la regla se conserva.

Confirmar el comportamiento exacto de GET `/api/alumno/me`, GET `/api/usuarios/me`, ciclos administrativos/públicos y foto de perfil. No asumir que el expediente académico incluye FotoUrl.

Documentar de forma explícita el modo de pago simulado y el alcance real de correo/Tutor IA.

## 12.2. Matriz mínima de contrato

| Módulo | Contrato crítico que debe quedar documentado | Criterio de integración |
| --- | --- | --- |
| Auth | Login; sesión/JWT; cuenta y roles; recuperación de acceso. | Una sesión fuente de verdad y errores traducidos. |
| Ciclos/matrícula | Catálogo público y admin; fechas/estado/capacidad; precio de ciclo; duplicidad. | UI nunca inventa precio, estado o capacidad; backend decide. |
| Notas/actas | Escalas por universidad; enteros; periodo/tipo; cierres y lectura histórica. | UI y BD rechazan/aceptan exactamente lo mismo. |
| Académico/horarios | CicloCurso, asignaciones, docente/aula, día/hora, solapamientos. | La validación explica el conflicto específico. |
| Pagos | Estados permitidos y límite entre modo demo y pago real. | Pendiente nunca se convierte manualmente en cobro confirmado. |
| Materiales/comunicados | Tipo/tamaño/propiedad/academia; lectura y publicación. | Permisos, errores de carga y lecturas persistentes. |
| Usuarios/perfiles/menús | IDs, asignación de roles, estado activo, ámbito de academia. | No hay opciones visuales que contradigan permisos de API. |

# 13. Criterios de aceptación transversales

Una corrección se considera terminada solo si satisface todos los puntos aplicables:

La reproducción original del error queda documentada antes de cambiar código; se conserva un caso de regresión que falle antes y pase después.

El backend valida la regla crítica aunque el cliente la omita; los errores HTTP y mensajes para usuario corresponden.

La operación funciona con el rol permitido y se bloquea con un rol no autorizado y con IDs de otra academia.

La persistencia se confirma volviendo a consultar la API/BD de QA o recargando la pantalla; no basta con que el formulario desaparezca.

El doble clic, el reintento y dos solicitudes concurrentes no crean duplicados ni estados contradictorios.

El estado de carga, error, vacío, éxito y desconexión está resuelto en la pantalla.

Las pruebas automáticas relacionadas, el build y lint se ejecutan de nuevo; las advertencias restantes se registran, no se esconden.

Los cambios de esquema tienen backup, migración identificable, validación post-migración y plan de rollback.

La evidencia de QA no contiene datos reales sensibles ni secretos.

# 14. Puerta de salida: demo vs producción

| Control | Apto para demo | Apto para producción |
| --- | --- | --- |
| Correo | Si el flujo se mostrará, envío real verificado con cuenta QA. Si no se configura, se excluye explícitamente de demo y se comunica la limitación. | Registro, reinscripción y recuperación con envío y manejo de fallos verificados, monitorizados y con secreto seguro. |
| Matrícula y pagos | Flujo simulado etiquetado; precio/ciclo persistidos; no duplicidad. | Pasarela real, confirmación verificable/webhook idempotente y reconciliación financiera antes de marcar Pagado. |
| Roles | Todos los caminos de demo pasan; no hay exposición de datos entre cuentas. | Pruebas sistemáticas de cada endpoint/rol/academia y revisión de seguridad. |
| BD | Solo cambios planeados en staging; los datos de demo están separados. | Dedupe resuelto, constraints/FK verificados, baseline versionado, backup y rollback probados. |
| Notas/actas | Nota visible tras cierre; edición bloqueada; escala coherente. | Pruebas de concurrencia, constraints de duplicidad y autorización sostenidas. |
| Horario | Conflictos relevantes probados con docentes y aulas. | Prevención transaccional y tests concurrentes para cada recurso compartido. |
| UX | Sin enlaces muertos en los flujos exhibidos; mensajes y datos reales. | Accesibilidad, móvil, errores/caídas y procesos operativos completos. |
| CI/observabilidad | Suites actuales pasan; las comprobaciones manuales quedan firmadas. | CI de PR, logs seguros, alertas 5xx, seguimiento de envíos/cargas y política de incidentes. |

# 15. Backlog ejecutable sugerido

Este orden evita que el equipo trabaje en colores o refactor mientras sigue sin verificarse el circuito principal. Las duraciones son una estimación de organización, no garantía; pueden cambiar al reproducir fallos.

| Orden | Paquete de trabajo | Responsable principal sugerido | Estimación inicial | Dependencia / salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar hashes/estado Git y definir BD/cuentas de QA. | Responsable técnico + QA | 2-4 h | Entorno y versión congelados. |
| 2 | Configurar y probar GOOGLE_SCRIPT_URL en staging; verificar matrícula/reinscripción/reset. | Backend + despliegue | 2-4 h | Correo recibido y no duplicidad; o alcance reducido documentado. |
| 3 | Resolver entero/decimal para Calificacion y actualizar pruebas UI/API. | Backend + frontend | 2-4 h | Contrato de notas sin contradicción. |
| 4 | Ejecutar QA-01 a QA-12: sesión, roles, catálogo, matrícula y pagos de demo. | QA + frontend/backend | 0.5-1 día | Caminos de demo aprobados. |
| 5 | Ejecutar QA-13 a QA-24: ciclos, horarios, notas/actas, ranking y permisos. | QA + backend/DB | 0.5-1 día | Reglas académicas comprobadas. |
| 6 | Ejecutar QA-25 a QA-36: asistencia, archivos, comunicados, usuario/IA y móvil. | QA + frontend/backend | 0.5-1 día | Flujos restantes y evidencia. |
| 7 | Auditar duplicados en solo lectura y comparar índices/constraints. | Responsable BD | 2-4 h | Informe de duplicados e integridad sin tocar datos. |
| 8 | Corregir defectos P0/P1 reproducibles; añadir tests de regresión. | Dueño del módulo | Variable según defectos | Ningún P0 abierto. |
| 9 | Diseñar constraints/migraciones y ejecutarlas en staging con rollback. | Backend + responsable BD | 0.5-1.5 días | Validación posterior sin pérdida de relaciones. |
| 10 | Pulido UI, menú mínimo por rol, contenido público aprobado y QA visual. | Frontend + producto/QA | 0.5-1 día | Rutas visibles funcionan; pantallas coherentes. |
| 11 | Repetir suites; actualizar README/contratos; revisión go/no-go. | QA + responsables técnicos | 2-4 h | Acta de salida firmada. |

## 15.1. Acuerdos de equipo recomendados

Backend: dueño de autorización, validación de negocio, transacciones, contrato API, configuración de correo y restricciones críticas.

Frontend: dueño de navegación mínima, textos de interfaz, validación previa, accesibilidad, loading/error/empty states y consistencia visual.

Base de datos: dueño de estructura real, deduplicación, constraints, baseline, backup y recuperación.

QA/producto: dueño de casos, datos sintéticos, evidencia, prioridad de errores y visto bueno de go/no-go.

Para evitar solapamientos, cada hallazgo recibe un ID, responsable, prioridad, pasos para reproducir y criterio verificable de cierre; no se aceptan descripciones como “ya debería funcionar”.

# 16. Plantilla para registrar un bug

| Campo | Qué anotar |
| --- | --- |
| ID / título | Ej.: QA-16 / Horario de docente se solapa y la API lo permite. |
| Entorno y versión | DEV/STAGING, hash de frontend/backend, navegador y fecha. |
| Rol y datos QA | Rol usado e identificadores sintéticos (nunca DNI/correo real en evidencia pública). |
| Precondiciones | Ciclo/curso/aula/horario existentes y estado esperado. |
| Pasos exactos | Secuencia numerada para reproducir, incluyendo URL o endpoint cuando ayude. |
| Resultado esperado vs real | Qué debía pasar y qué pasó; código HTTP si aplica. |
| Severidad | P0: bloquea demo o expone datos; P1: regla crítica; P2: UX/errores de borde; P3: mejora. |
| Evidencia | Captura anonimizada, log seguro, request/response sin token ni datos personales. |
| Corrección y regresión | Commit, prueba que reproduce y vuelve a pasar, validación en navegador y responsable que aprueba. |

# 17. Checklist final para marcar antes de la demostración

☐  Las versiones probadas de frontend/backend están identificadas; el estado de Git es conocido.

☐  QA usa una BD aislada y cuentas sintéticas; no se hacen escrituras de prueba en datos reales.

☐  Correo verificado en staging para lo que se mostrará, o flujo excluido explícitamente de la demo.

☐  Frontend, API y BD coinciden en que Calificacion es entera y en la escala por universidad.

☐  Login, logout, cambio de cuenta y recarga no cruzan expedientes; el alumno no abre endpoints admin ni consulta a otro alumno.

☐  Matrícula valida ciclo/precio/capacidad desde el servidor, no duplica y muestra claramente el modo de pago.

☐  Notas y actas: cero real, duplicidad bloqueada, cierre visible/no editable, promedio y ranking correctos.

☐  Horarios: conflicto de ciclo, docente y aula probado por separado; editar el horario propio no causa auto-conflicto.

☐  Materiales PDF, comunicados, asistencia y usuarios pasan alta/lectura/recarga y controles de permisos.

☐  Todos los botones mostrados funcionan; las funciones no implementadas están ocultas o explicadas.

☐  Contenido público real y aprobado; vacíos/errores/carga/offline son entendibles y nunca hay éxito falso.

☐  Logs/capturas no muestran secretos, JWT, DNI/correos completos ni trazas internas; errores 500 son genéricos.

☐  Build y tests pasan; advertencias conocidas quedan registradas; P0 cerrados y decisión APTO/NO APTO anotada.

# 18. Conclusión

La recomendación no es reconstruir AcadeSys ni añadir más pantallas por añadirlas. Es estabilizar el recorrido que une la landing, matrícula, acceso, expediente académico y gestión administrativa; hacer que todas las reglas estén aplicadas tanto en la UI como en el servidor; y asegurar que lo que se ve coincide con la base de datos.

Primero: configurar correo y resolver la contradicción de notas enteras/decimales. Segundo: probar los flujos integrados con roles y cuentas de QA. Tercero: corregir fallos reproducibles, simplificar menú y mejorar mensajes/estilo. Cuarto: sanear datos históricos y fortalecer constraints/seguridad en staging antes de tocar la BD publicada. Esa secuencia da el mayor resultado con menos riesgo y evita gastar el tiempo del equipo en una refactorización amplia que aún no demuestra valor al usuario.

OBJETIVO DE CALIDAD Un alumno debe poder entender qué ofrece la academia y qué paso sigue; un administrador debe completar sus tareas con datos válidos y permisos correctos; y ningún actor debe poder crear, consultar o confirmar datos que el sistema no puede verificar.

# 19. Distribución del trabajo por integrante

Esta sección amplía el plan existente y convierte sus prioridades en responsabilidades explícitas para el equipo de cinco integrantes. Es una propuesta de organización compatible con los roles indicados por el equipo: Morgan y Yan son fullstack, con foco principal en backend y frontend respectivamente; Torito trabaja principalmente en backend; Luis y Dante, en frontend. Si al revisar el código una persona ya domina una parte concreta, se puede intercambiar la ejecución, pero cada tarea debe conservar un único responsable principal y criterios de cierre verificables.

El reparto no significa que cada persona trabaje aislada. AcadeSys solo se considera funcional cuando la pantalla, la API, los permisos y la base de datos cumplen el mismo contrato. Cada responsable debe coordinar cambios que afecten servicios compartidos, aportar pruebas y dejar evidencia reproducible.

## 19.1. Mapa de responsabilidades

| Integrante | Responsabilidad principal | Entregables esperados |
| --- | --- | --- |
| Morgan — Fullstack, backend principalmente | Coordinación técnica de integración; configuración y flujos críticos del backend; contratos API; matrícula/correo/perfil y verificación integrada. | Checklist de entorno; contratos acordados frontend/API; resultado de pruebas integradas; incidencias P0 cerradas o explícitamente excluidas de la demo. |
| Torito — Backend | Reglas de negocio y autorización; validaciones de rutas; integridad MySQL; auditoría de duplicados y constraints; pruebas de regresión del servidor. | Matriz rol-endpoint; consultas de auditoría de solo lectura; migraciones propuestas probadas en staging; tests de permisos, validación y conflictos. |
| Luis — Frontend | Recorrido público y del alumno: landing, catálogo de ciclos, acceso/registro y matrícula desde la experiencia del usuario. | Pantallas sencillas y responsive; formularios y mensajes claros; flujos de catálogo/matrícula probados; ninguna cifra o estado inventado. |
| Dante — Frontend | Experiencia administrativa: operaciones académicas y formularios de gestión que sean necesarios para administrar la academia. | Pantallas coherentes para ciclos, cursos, horarios, asistencia y notas según el alcance acordado; confirmaciones, validaciones y estados de error/vacío. |
| Yan — Fullstack, frontend principalmente | Sistema visual y componentes compartidos; navegación/menús por rol; integración del frontend mediante api.js; QA visual y apoyo en problemas de contrato. | Componentes y estilos reutilizables; navegación mínima; normalización uniforme; build/lint/pruebas frontend y evidencia visual de los casos ejecutados. |

## 19.2. Morgan — Fullstack con foco principal en backend

Objetivo del rol: hacer que los flujos críticos funcionen de extremo a extremo y que frontend, backend, configuración y BD compartan las mismas reglas. Morgan coordina la integración técnica, sin convertirse en la única persona que prueba todo.

### Tareas concretas

Correo y variables de entorno (P0): comprobar en el hosting de staging si GOOGLE_SCRIPT_URL está configurada correctamente, sin copiar su valor al repositorio, capturas ni logs. Probar los flujos de recuperación de clave, matrícula/reinscripción que dependan del correo y registrar el resultado real. Si no se puede configurar, coordinar que el flujo no se presente como funcional.

Contrato frontend-backend: acordar con Yan los nombres de propiedades, formatos de ID, fechas, listas, estados y códigos HTTP; verificar que los mensajes 400/401/403/404/409/413 se traduzcan a instrucciones útiles en la interfaz. Resolver desacuerdos con el backend antes de que cada pantalla implemente soluciones distintas.

Matrícula y pago: revisar con Torito que el servidor sea la fuente de verdad de ciclo vigente, precio, capacidad y duplicidad. Confirmar que un pago simulado se identifique como simulado y que no se anuncie como cobro real confirmado si no existe verificación de pasarela.

Foto de perfil y datos de usuario: coordinar la comprobación de FotoUrl, la persistencia del archivo y la eliminación efectiva si esa función se muestra. Verificar la migración aplicada en la BD correcta; si el almacenamiento puede perderse tras un redespliegue, documentar la limitación y no prometer persistencia.

Integración de versión: identificar los commits/ramas de frontend y backend que se probarán juntos. Ejecutar las pruebas de backend y smoke tests de solo lectura disponibles, y organizar pruebas autenticadas de escritura exclusivamente en una BD de QA/staging aislada.

Cierre de incidencias: mantener el registro de fallos reproducibles, confirmar la corrección con una prueba posterior y coordinar con el responsable de la pantalla la verificación visual después del cambio de API.

### Entregables de Morgan

Checklist de variables de entorno y resultado de la prueba real de correo, sin secretos.

Contrato de los endpoints usados en los flujos P0 y lista de discrepancias resueltas con Yan.

Evidencia de matrícula validando precio/capacidad en servidor y de que el estado del pago se comunica con honestidad.

Resumen de integración: versión probada, suites ejecutadas, fallos abiertos y recomendación técnica de demo APTO/NO APTO.

No debe hacer: modificar datos de producción para “probar”, reescribir masivamente rutas que ya funcionan ni declarar un flujo aprobado solo porque la API responde 200.

## 19.3. Torito — Backend: reglas de negocio, permisos e integridad

Objetivo del rol: reforzar el lado servidor para que no se puedan saltar restricciones alterando el navegador, cambiando IDs o accediendo directamente a endpoints.

### Tareas concretas

Auditar autenticación y autorización: comprobar endpoints privados sin token, con token inválido/caducado y con rol incorrecto; confirmar que un alumno no puede consultar a otro alumno ni abrir operaciones de administración. Revisar la separación por academia y las relaciones con ciclo, matrícula, curso y asignación.

Notas y actas: preservar la semántica existente de EstadoRegistro (1 activo/editable, 2 visible pero cerrado/no editable, -1 baja lógica, según el contrato actual). Añadir o ajustar pruebas, no cambiar el comportamiento solo por refactorizar. Confirmar que las calificaciones sean enteras y respeten la escala definida.

Horarios y asignaciones: verificar los conflictos por ciclo/día y, específicamente, comprobar si ya se valida el solapamiento de docente y aula. Si falta, definir el caso, implementarlo con transacción/bloqueo apropiado y probar creación, edición del mismo horario y dos altas concurrentes.

Auditoría de datos históricos: ejecutar consultas de solo lectura para volver a contar los correos y DNI duplicados mencionados en el informe. Documentar únicamente IDs internos necesarios en un entorno protegido; no compartir DNI/correos completos en mensajes ni evidencia general.

Integridad de MySQL: revisar índices, claves foráneas y constraints necesarios para Evaluacion y HorarioCurso. Antes de proponer UNIQUE, fijar con el equipo las dimensiones reales de unicidad y cómo interactúan los estados activo, cerrado y baja lógica. Preparar migraciones numeradas y reversibles; probarlas con una copia de staging.

Seguridad posterior al cierre P0: preparar e incorporar, de forma compatible y testeada, headers HTTP (Helmet) y rate limiting en login, registro, reset, checkout y endpoints costosos. No endurecer CORS ni límites globales a ciegas; verificar flujos y tamaños de archivos reales.

Pruebas backend: mantener tests de regresión para entrada inválida, límites, duplicados, rol equivocado, IDs de otra academia, estados cerrados, errores de concurrencia y códigos HTTP correctos.

### Entregables de Torito

Matriz de endpoints sensibles: método, ruta, rol permitido, alcance por academia y resultado esperado para acceso denegado.

Informe protegido de duplicados y orfandad de datos, con propuesta de limpieza que preserve las relaciones de matrículas, evaluaciones y pagos.

Migración de constraints propuesta + verificación previa/posterior + plan de rollback, probada primero en staging.

Pruebas backend nuevas o ajustadas y resumen de áreas que pasan/fallan.

No debe hacer: ejecutar directamente el script UNIQUE/FK en la BD viva, borrar registros duplicados sin rastrear dependencias o cambiar los estados de notas/actas sin aprobar el impacto.

## 19.4. Luis — Frontend: recorrido público y experiencia del alumno

Objetivo del rol: hacer que un postulante entienda qué ofrece la academia y que un alumno pueda acceder a su información sin confusión ni pantallas que prometan cosas no disponibles.

### Tareas concretas

Landing y catálogo público: ordenar la información para una academia preuniversitaria propia (ciclos, universidad objetivo, modalidad, fechas, cursos, precio y requisitos solo cuando existan en la API). Evitar textos escolares heredados, datos demostrativos mezclados con los reales o cifras inventadas.

Acceso y registro: mejorar etiquetas, ejemplos, validaciones cercanas al campo, estados de carga y errores. El DNI debe tener el formato esperado, pero el formato por sí solo no demuestra identidad; la unicidad y validación de negocio también deben cumplirse en el backend.

Recorrido de matrícula: guiar al usuario desde elegir ciclo hasta confirmar el resultado. Mostrar precio y capacidad recibidos del servidor; comunicar por qué no se puede continuar si el ciclo está cerrado, lleno o inactivo. Evitar doble envío y no mostrar “matrícula confirmada” si la API no confirmó.

Mensajes y recuperación: mostrar el resultado real de recuperación de clave/correo. Si el servicio falla o no está configurado, explicar que no se pudo enviar la comunicación y qué siguiente paso existe; nunca simular que el correo llegó.

Panel del alumno: priorizar expediente, ciclo actual, notas, promedio, horarios, asistencia, materiales, comunicados y pagos únicamente si están disponibles. Los estados vacíos deben decir cuándo se publicará información o qué debe hacer la persona; una nota 0 no se debe presentar como dato faltante.

Pruebas de usuario: ejecutar los recorridos públicos y de alumno en navegador a distintos anchos de pantalla. Verificar recarga, salida/cambio de cuenta, formularios inválidos, fallos de red y mensajes de error.

### Entregables de Luis

Landing y catálogo con contenido y datos procedentes de fuentes aprobadas.

Flujo de acceso/registro/matrícula con validación, loading, error y éxito diferenciados.

Checklist QA de visitante y alumno, con capturas sin información personal real.

Lista de endpoints o campos que la pantalla necesita y que no coinciden con el contrato; comunicarla a Yan/Morgan en vez de improvisar datos.

No debe hacer: añadir precios, cupos, horarios o notas de ejemplo como si fueran reales ni resolver fallos del servidor sustituyendo el resultado por datos estáticos sin indicarlo.

## 19.5. Dante — Frontend: operaciones del administrador

Objetivo del rol: permitir que el administrador realice las tareas reales de la academia con formularios guiados, restricciones comprensibles y menos opciones innecesarias.

### Tareas concretas

Panel y navegación administrativa: organizar las acciones por tarea (gestión académica, alumnos/usuarios, evaluaciones/notas, comunicación y finanzas) y quitar de la vista opciones sin endpoint, permisos o caso de uso activo. Antes de eliminar roles heredados como “Padre”, confirmar con el equipo que no haya usuarios o relaciones dependientes.

Ciclos y cursos: hacer evidentes los campos obligatorios, fechas, estado, modalidad, precio y capacidad; prevenir errores frecuentes en la interfaz y mostrar el motivo cuando el backend rechace una operación. Los límites definitivos son los que devuelva el servidor.

Aulas, asignaciones y horarios: ayudar a escoger ciclo, curso, docente y aula compatibles. Mostrar conflictos de manera accionable (“el docente ya tiene un horario en ese rango”) en vez de devolver códigos técnicos o borrar silenciosamente el formulario.

Asistencia, notas y actas: seleccionar contexto académico antes de editar; distinguir actas abiertas/cerradas; bloquear controles de edición cuando el estado no lo permita; confirmar operaciones por lote y no afirmar que se guardó si la operación fue parcial o fallida.

Usuarios, perfiles, comunicados y materiales: mostrar las acciones disponibles para el rol; confirmar borrados o bajas lógicas; comprobar el resultado al recargar; comunicar con claridad si un archivo no cumple las reglas o no puede publicarse.

Dashboard: usar únicamente cifras obtenidas del backend y explicar estados sin registros. Un contador vacío no debe reemplazarse con números ficticios para que la pantalla “se vea llena”.

Pruebas de administrador: recorrer alta/edición/baja lógica, datos inválidos, fechas imposibles, horario solapado, nota en acta cerrada, error de permisos y recarga después de guardar.

### Entregables de Dante

Mapa de menú administrativo: opción, rol, pantalla, endpoint y estado (activa/oculta/no disponible).

Formularios de administración consistentes, con confirmaciones y mensajes para errores 400/403/409.

Casos QA administrativos y capturas de pantalla de los escenarios aprobados y fallidos.

Lista de funciones realmente incompletas que deben ocultarse o identificarse claramente.

No debe hacer: ocultar errores de API con mensajes de éxito, asumir que ocultar el botón protege la ruta o crear opciones de administración sin flujo completo.

## 19.6. Yan — Fullstack con foco principal en frontend e integración

Objetivo del rol: conseguir que las pantallas parezcan y se comporten como una misma aplicación, que la navegación dependa del rol real y que las llamadas API se resuelvan de forma uniforme.

### Tareas concretas

Sistema visual compartido: definir y aplicar reglas para color primario, acento, fondos, tipografía, espaciado, bordes, tablas, formularios, badges de estado y botones. Verificar contraste, foco de teclado, texto legible y estados hover/disabled; el color no debe ser la única señal de error o éxito.

Componentes compartidos: centralizar componentes repetidos para alertas, confirmaciones, modales, vacíos, spinners, error de conexión y reintento. Probar teclado, Escape y devolución del foco en diálogos donde corresponda.

Navegación y roles: colaborar con Dante para simplificar menús de administración y con Luis para las rutas públicas/alumno. Una opción solo aparece como activa cuando tiene ruta, permisos, endpoint y estados de respuesta definidos.

Integración API desde src/services/api.js: actuar como responsable frontend del punto único para token, sesión, normalizadores, errores HTTP y formato de datos. Coordinar con Morgan cualquier discrepancia contractual; no añadir alias y fallback distintos a cada página.

Estados de interfaz: revisar carga, error, vacío, éxito, desconexión y sesión vencida en las pantallas compartidas. No usar fallback estático para esconder un error 500; si una función no está disponible, indicarlo o retirarla del menú.

Calidad frontend: ejecutar build, suite de pruebas y lint; revisar las 17 advertencias reportadas en el informe sin suprimirlas en bloque. Corregir las que provoquen errores reales y documentar las que se decida posponer.

QA visual e integración: recorrer en navegador pantallas de Luis y Dante, revisar consola y pestaña Network, confirmar que los datos vienen de la API, y documentar discrepancias con Morgan/Torito. Puede apoyar correcciones sencillas de integración backend mediante coordinación, manteniendo su foco principal en frontend.

### Entregables de Yan

Guía visual breve y componentes compartidos aplicados en las pantallas prioritarias.

Normalización consistente de la API en frontend y lista de discrepancias de contrato resueltas o abiertas.

Reporte de build/tests/lint y triage de advertencias.

Evidencia de QA visual: escritorio/móvil, foco, contraste, estados de carga/error/vacío y consola sin errores nuevos.

No debe hacer: cambiar contratos de API por su cuenta, esconder respuestas 500 con datos de muestra ni modificar en paralelo archivos compartidos sin coordinar con Luis/Dante.

## 19.7. Matriz de liderazgo y apoyo

La persona que figura como líder responde por la entrega y comunica bloqueos. El apoyo implementa una parte o revisa la integración; no significa que el líder deba realizar todo el trabajo.

| Paquete de trabajo | Líder | Apoyo principal | Condición de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Correo, recuperación y configuración de entorno | Morgan | Torito + Yan | Correo comprobado en staging o flujo excluido claramente de la demo; secretos fuera de Git/logs. |
| Reglas del backend y permisos por rol/academia | Torito | Morgan | Pruebas con token ausente/inválido/rol incorrecto e IDs ajenos; acceso denegado sin filtrar datos. |
| Duplicados e integridad MySQL | Torito | Morgan | Informe de solo lectura y migración probada en staging, con respaldo, verificación y rollback. |
| Landing, catálogo, acceso y matrícula frontend | Luis | Yan + Morgan | Recorrido completo sin datos inventados, con errores entendibles y persistencia confirmada en QA. |
| Panel y operaciones administrativas frontend | Dante | Yan + Torito | Acciones limitadas por rol; formularios y conflictos claros; recarga confirma persistencia. |
| Estilo visual, menú y api.js frontend | Yan | Luis + Dante + Morgan | Comportamiento visual homogéneo; llamadas/errores normalizados; build y tests frontend ejecutados. |
| Notas, actas y horarios integrados | Torito (API) | Dante (pantallas) + Morgan (integración) | Reglas backend aplicadas también en interfaz; tests de cerrado, duplicado y conflicto aprobados. |
| Matrícula/pago y estados mostrados | Morgan (API) | Luis (flujo usuario) + Torito | Precio/capacidad del servidor; estados honestos; no se declara cobro real sin pasarela verificable. |
| Go/no-go para demo | Morgan coordina | Todo el equipo; Yan consolida evidencia visual | Todos los P0 cerrados o excluidos explícitamente; versión y resultados documentados. |

## 19.8. Secuencia común de ejecución

Paso 1 — Alinear la versión: Morgan registra ramas/commits de frontend y backend; todo el equipo confirma el entorno de QA, cuentas sintéticas y BD aislada. No se empieza con cambios visuales grandes mientras no se pueda identificar qué versión se está probando.

Paso 2 — Cerrar bloqueantes: Morgan y Torito resuelven/validan correo, autorización, integridad crítica y reglas de matrícula/notas. Luis, Dante y Yan comprueban que los formularios comuniquen el resultado real y respeten esas reglas.

Paso 3 — Probar los recorridos completos: Luis prueba visitante/alumno; Dante prueba administrador; Yan verifica integración visual, navegación y API; Morgan coordina un recorrido punta a punta desde catálogo y matrícula hasta acceso y expediente. Torito revisa los controles de servidor y los logs de prueba.

Paso 4 — Arreglar solo fallos reproducibles: cada bug debe tener ID, rol, entorno, pasos, esperado/real, evidencia segura y versión. Primero se reproduce; luego se corrige en una rama pequeña; finalmente se ejecuta una prueba de regresión y las pruebas cercanas.

Paso 5 — Pulir la experiencia: con P0 cerrados, Yan coordina consistencia visual; Luis y Dante pulen las pantallas de sus flujos. No añadir secciones nuevas salvo que resuelvan una necesidad real de alumno o administrador.

Paso 6 — Cerrar integridad y producción: Torito lidera la propuesta de saneamiento y constraints, con revisión de Morgan; se ejecuta únicamente después de backup, staging, aprobación y plan de rollback. El equipo diferencia explícitamente lo apto para demo de lo apto para producción.

## 19.9. Acuerdos de trabajo para no pisarse

Cada issue tiene un responsable principal, una persona revisora y un criterio de aceptación. El responsable puede pedir apoyo, pero no se abren dos soluciones incompatibles para el mismo archivo o contrato.

Antes de editar src/services/api.js, middlewares compartidos o una migración MySQL, avisar al responsable correspondiente y acordar el cambio. Yan es responsable frontend de api.js; Morgan coordina el contrato con el backend; Torito lidera integridad y reglas de servidor.

No se suben .env, JWT, enlaces privados con secretos, correos completos, DNI completos ni datos reales de alumnos. La evidencia utiliza cuentas sintéticas y oculta identificadores personales.

No se ejecutan INSERT/UPDATE/DELETE de QA sobre la base publicada. Para escrituras, pagos simulados, cierres, duplicados y pruebas concurrentes se usa staging/BD de test.

Cada integrante prueba su módulo después del cambio; otro integrante verifica al menos el flujo integrado más importante que depende de él. Morgan coordina el go/no-go; Yan recopila evidencia visual y del comportamiento frontend.

En la reunión breve del equipo, cada uno reporta: qué terminó y cómo se comprobó; qué tarea concreta sigue; qué bloqueo necesita otra persona. “Ya funciona” no cuenta como evidencia sin pasos o prueba.

Las estimaciones se actualizan después de reproducir el fallo. La prioridad depende del impacto y el riesgo, no de qué pantalla sea más fácil o vistosa de modificar.

## 19.10. Definición de terminado por integrante

| Responsable | Una tarea se acepta cuando… |
| --- | --- |
| Morgan | El flujo backend/configuración se probó en el entorno correcto; contrato y resultado están documentados; no hay secretos en el repositorio; la integración con frontend se verificó. |
| Torito | La regla crítica está validada en backend/BD; acceso autorizado y denegado fueron probados; migraciones fueron ensayadas fuera de producción; regresiones están cubiertas. |
| Luis | El usuario entiende qué hacer; campos y errores son claros; datos reales provienen de API; el flujo público/alumno se probó con éxito y con errores. |
| Dante | La acción administrativa funciona solo para roles permitidos; formulario, confirmación y persistencia se probaron; no hay botones inútiles ni métricas inventadas. |
| Yan | Los patrones visuales y estados compartidos son coherentes; api.js maneja los contratos/errores acordados; build y pruebas ejecutadas; evidencia visual registrada. |

# 20. Control del avance del equipo

Utilicen una tabla compartida en Trello, GitHub Projects o el documento de seguimiento del equipo. El formato debe ser simple, pero obligatorio para que la revisión no dependa de memoria o mensajes sueltos.

| Campo | Qué registrar | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ID y prioridad | Código único y P0/P1/P2. | QA-08 · P0 |
| Tarea y responsable | Un responsable principal y revisor. | Correo reset · Morgan · revisa Yan |
| Estado | Pendiente / En curso / Bloqueado / En revisión / Aprobado. | En revisión |
| Evidencia | Prueba, captura segura, resultado o commit. | Staging: correo recibido; caso QA-04 aprobado |
| Bloqueo/decisión | Qué falta, quién decide y próxima acción. | Esperando variable en hosting; no mostrar en demo hasta validar. |
| Cierre | Resultado de regresión después del cambio. | QA-04 pasa; suite backend/frontend vuelve a ejecutarse. |

## 20.1. Revisión de salida por persona

Morgan: confirma entorno y versión, variables de correo, flujos de matrícula/checkout y reporte integrado de pruebas.

Torito: confirma matriz de permisos, pruebas backend de reglas de negocio y estado de auditoría/migraciones; los cambios de BD no autorizados permanecen pendientes.

Luis: confirma catálogo/landing, registro, login, matrícula y estados del alumno, incluyendo errores y recarga.

Dante: confirma navegación de administrador, ciclos/horarios/notas/asistencia y que las operaciones no permitidas no se puedan ejecutar.

Yan: confirma diseño consistente, menús por rol, estados visuales, api.js, build/tests/lint y evidencia de pantalla.

Todo el equipo: declara los defectos P0 abiertos, las funcionalidades excluidas de la demo y la decisión APTO/NO APTO. No se ocultan pendientes para aparentar una entrega completa.

# 21. Cierre del reparto de trabajo

El criterio compartido es construir menos opciones, pero que cada una tenga un flujo comprensible, permisos correctos, datos verificables y un resultado visible. Morgan mantiene la coordinación técnica e integración con foco backend; Torito fortalece las reglas del servidor y la integridad; Luis entrega el recorrido público y del alumno; Dante mejora las tareas administrativas; Yan unifica interfaz, navegación e integración frontend. El equipo comparte la responsabilidad de probar la aplicación de punta a punta y comunicar sin ambigüedades lo que está listo y lo que no.